**Referat, Vejflora, møde den 10. juni 2019 kl. 18-20 på Jungshoved skole**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deltagere | Tilstede | Afbud |  |
| Annemette S. Elbrønd | X |  |  |
| Gunvor Asbjerg | X |  |  |
| Christian Boehm | X |  |  |
| Morten Bjerre | X |  |  |
| Sune Madsen | X |  |  |
| Steen Hansen | X |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Henning Delf Nissen | X |  | Mødeindkalder/referent |

Det godkendte referat sendes til Vordingborg Kommune og til lokalrådet til offentliggørelse.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fremlæggelse til borgermødet | Vejfloragruppens indlæg på borgermødet bliver baseret på det kort Gunvor har udarbejdet med oplæg til vejplantning.Gunvor kontakter Signe for at afklare, hvordan data kan overføres til kommunen, så der kan trykkes en planche til fremlæggelsen.Vejfloragruppen har udarbejdet en prioriteret liste for udførelsen af arbejdet.Træsorter og valg af planter bliver påført planchen.Der er udarbejdet et forslag til, hvordan vi kan opnå at plante træer langs vejsiden, og stadig overholde afstandskravene ved 50 km zoner.Ved etablering af spærreflader, som en art byport, ved bemaling på vejen, kan der opnås tilstrækkelig afstand mellem vejtrafikken og de plantede træer.Se bilag. |
| 2 | Hvilke veje kan vi plante ”signaltræer” på? | Mod vest, på Jungshovedvej plantes æbletræer.På Fuglsangvej plantes æbletræer.Mod øst, på Jungshovedvej, plantes Naur.Mod Stavreby plantes æbletræer.  |
| 3 | Prioriteret liste | 1 byskilt mod vest flyttes så forsamlingshuset er indenfor byskiltet.2 Der etableres beplantning omkring vandværket.3 Beplantning af området mellem købmandsgården og Fuglsangvej. Beplantningens udseende koordineres med gavlmalerigruppen.4 Eksisterende trådhegn omkring skolegården erstattes af et lavt plankeværk / hegn af træ. Afgrænsningen flyttes tilbage, så der kan etableres blomsterrabat på ydersiden af hegnet.5 Vandhul på Mislehøjvej / Skovvangsvej ændres, brinker afgraves til mindre hældning, bundkote hæves så vandstanden mindskes. 6 Der etableres blomsterrabatter langs vejene indenfor byskiltene.7. Der plantes alletræer. Der er mulighed for at udlevere æbletræer, indkøbt under projektet, til plantning i private haver. Der stilles krav om, at de plantede træer kan / vil kunne ses fra vejen.8. Telefoncentral nedrives eller der etableres beplantning omkring matriklen, der plantes røn, tjørn, æble, taks eller kristtorn. |
| 5 | Fortsatte arbejder | Annemette undersøger fortsat gamle sorter på Jungshoved. Henning kontakter Vordingborg forsyning ang. Vandhul.Henning kontakter Vordingborg kommune ang. afstandskrav ved lavere hastigheder end 50 kilometer i timen. |

**Til Kalenderen**

| **Hvad** | **Hvornår** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Næste møde** | **Referent næste møde** |  |
| Borgermøde 20.juni |  |  |